## 1.2. Priorización MoSCoW

| Prioridad | RF | RNF | Justificación de grupo |
| --- | --- | --- | --- |
| Must have | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17 (17 RF) | RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-09 (5 RNF) | Son las funciones sin las cuales el sistema no reemplaza el proceso manual actual: registro de pacientes, historial clínico, atención médica con diagnóstico asistido por IA, control de inventario, gestión de empleados, facturación y comunicación. Sin estos, SGCV-IA no es operable en una clínica veterinaria real. |
| Prioridad | RF | RNF | Justificación de grupo |
| Should have | RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23 (6 RF) | RNF-03, RNF-06, RNF-07 (3 RNF) | Aportan valor significativo (reportes comparativos, seguimiento nutricional detallado, recordatorios automáticos, trazabilidad de auditoría) pero el sistema es funcional sin ellos en una primera versión; pueden incorporarse en una segunda iteración sin bloquear la operación diaria. |
| Prioridad | RF | RNF | Justificación de grupo |
| Could have | RF-24 (1 RF) | RNF-08, RNF-10 (2 RNF) | La predicción de momento óptimo de cosecha (RF-24) depende de datos históricos que la clínica todavía no posee (mínimo 2 ciclos de pacientes); la portabilidad extendida (RNF-08) y la tolerancia a fallos del proveedor IA (RNF-10) son deseables pero no garantizables en este alcance. |
| Prioridad | RF | RNF | Justificación de grupo |
| Won't have | — | — | No se identificaron requisitos a excluir explícitamente del alcance funcional ya definido, dado que las exclusiones de alcance (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos, integración con sistemas gubernamentales de salud animal, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2) ya se filtraron en la fase de planificación (1A) y nunca entraron como RC/RF candidatos. |